行政院國家科學委員會專題研究計畫申請書

| 一、基本資料： 申請條碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本申請案所需經費(單選) |  | A類(研究主持費及執行計畫所需經費) ¨B類(研究主持費，不須填寫表C002及C004至C009) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫類別(單選) |  | 一般型研究計畫 ¨新進人員研究計畫 |  |  | 特約研究計畫 ¨其他 |  |  |  |  |  |
| 研究型別 |  | ¨個別型計畫 |  |  | 整合型計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫歸屬 |  | ¨自然處 工程處 ¨生物處 ¨人文處 ¨科教處 ¨永續會 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請機構/系所（單位） |  | 國立交通大學資訊科學系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫主持人姓名 |  | 林盈達 |  | 職 稱 |  | 教授 |  | 身分證號碼 |  | P120502982 |
| 本計畫名稱 | 中文 | 開放源碼之網路產品測試工具: 研究與開發 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 英文 | Open Source Testing Tools for Networking Products: Research and Development |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整合型總計畫名稱 |  | 開放源碼之網路產品測試工具: 研究與開發 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整合型總計畫主持人 |  | 林盈達 |  |  |  |  |  | 身分證號碼 |  | P120502982 |
| 全程執行期限 |  | 自民國94年8月1日起至民國96年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究學門(請參考本申請書所附之學門專長分類表填寫) |  | 學 門 代 碼 |  |  |  |  | 名 稱(如為其他類，請自行填寫學門) |  |  |  |
|  |  | EA |  |  |  |  | 資訊學門一〈計算機結構與作業系統、程式語言與軟體工程、 計算機網路、計算理論與演算法、平行與分散處理、資訊安全、 系統模式化與模擬、自由軟體〉 |  |  |  |
| 研究性質 |  | ¨純基礎研究 ¨導向性基礎研究 ¨應用研究 技術發展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度申請主持國科會各類研究計畫(含預核案)共 1 件。(共同主持之計畫不予計入) 本件在本年度所申請之計畫中優先順序(不得重複)為第 1 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否為國際合作計畫 ¨否； ¨是，合作國家： ，請加填表I001～I003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否申請海洋研究船 |  |  | ¨否； ¨是，請務必填寫表C014。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否有進行下列實驗：（勾選下列任一項，須附相關實驗之同意文件） 人體實驗 基因重組實驗 動物實驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫連絡人 |  | 姓名：林盈達 電話：(公) 03-5731899 (宅/手機) 0933793666 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通訊地址 |  | 新竹市大學路交大資訊科學系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 傳真號碼 |  | 03-5721490 |  |  |  | E-MAIL |  |  | ydlin@cis.nctu.edu.tw |  |

表C001                                                                                 共   頁  第   頁

計畫主持人(申請人)簽章：                                             日期：

二、申請補助經費：

（一）請將本計畫申請書之第四項(表C004)、第五項(表C005)、第六項(表C006)、第七項(表C007)、第八項(表C008)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品及雜項費用」、「研究設備費」、「國外或大陸地區差旅費」及「出席國際學術會議差旅費」欄內。

（二）「國際合作研究計畫費用」指若有申請國際合作研究計畫費用者，請將表I002之「合計」欄金額填入。

（三）管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，申請人不須填寫「管理費」欄。

（四）「貴重儀器中心使用額度」係將第九項(表C009)所列使用費用合計數填入。

（五）請依各年度申請博士後研究之名額填入下表。

（六）申請機構或其他單位（含產業界）提供之配合項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新台幣元

| 執行年次 補助項目 |  |  | 第一年 (94年8月～ 95年7月) | 第二年 (95年8月～ 96年7月) |  | 第三年 (___年___月～ ___年___月) |  | 第四年 (___年___月～ ___年___月) |  | 第五年 (___年___月～ ___年___月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 |  |  | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 研究人力費 |  |  | 378,000 | 378,000 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材、物品及雜項費用 |  |  | 150,000 | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| 研究設備費 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 國外差旅費 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 國外或大陸地區差旅費 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 出席國際學術會議差旅費 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 國際合作研究計畫費用 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  | 87,360 | 87,360 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  | 815,360 | 815,360 |  |  |  |  |  |  |
| 貴重儀器中心使用額度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 博士後研究 | 國內、外 地區 |  | 共 名 | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |
|  | 大陸地區 |  | 共 名 | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |
| 申請機構或其他單位（含產業界）提供之配合項目（無配合補助項目者免填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 合 單 位 名 稱 |  | 配合補助項目 |  |  | 配合補助金額 |  | 配 合 年 次 |  | 證明文件 |  |

表C002                                                                 共   頁  第   頁

三、主要研究人力：

（一）請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士後研究」等類別之順序分別填寫。

| 類 別 | 姓名 | 服務機構/系所 | 職稱 | 在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 | ＊每週平均投入 工作時數比率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 林盈達 | 交通大學資訊科學系 | 教授 | 主持研究方向，人力調配，經費使用統籌 | 40% |

※註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

（二）如申請博士後研究，請分年列述博士後研究參與本研究計畫之

1.目的及必備之專長。

2.研究項目。

3.工作份量及其對該計畫之影響程度。

4.工作績效評估準則。

5.若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表併同本計畫書送本會。

表C003                                                                 共   頁  第   頁

四、研究人力費：

- 類別/級別欄請依專任助理(含碩士、學士、三專、五(二)專及高中職)、兼任助理(含博士生、碩士生、大專學生、講師及助教)及臨時工等填寫。

- 專任助理及兼任助理之每月工作酬金標準，不得超過本會補助專題研究計畫助理人員工作酬金支給標準表之規定。

- 九十年以後獲本會碩士論文獎或大專學生研究創作獎者，於本會公布獲獎之日起三年內就讀國內公私立大專校院博士班或碩士班，並參與本計畫研究工作，申請每月博士班研究獎助金28,000元或碩士班研究助學金10,000元部分請務必於級別或姓名欄填列姓名，並檢附得獎證明影本及學生證正反面影本，以利審核。

- 申請專任助理者，除依工作月數填列工作酬金及至多1.5個月年終工作獎金外，須另填列投保勞保及健保之「雇主應負擔之勞、健保費」（可至本會網站下載）。

- 請分年列述。

第一年                                                               金額單位：新台幣元

| （一）專任助理、講師及助教級兼任助理、臨時工資 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別/級別 | 人數 | 姓 名 | 工 作 月 數 | 月支酬金 （含勞健保費） | 小計 | 請述明：1.最高學歷2.曾擔任專題研究計畫專任助理之經歷3.在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| 專任助理 | 1 | 陳淑宜 | 13.5 | 28,000 | 378000 | - 大學畢 - 民間公司助理 - CVS系統管理、計劃管理、軟體工程管理與合作單位NBL協調 |
| 合 計（一） |  |  |  |  | 378000 |  |
| （二）博士班研究生、碩士班研究生及大專學生兼任助理 |  |  |  |  |  |  |
| 級別或姓名 | 人數 （1） | 每人每月單元數(2) | 獎助月數(3) | 小計 (4)＝ ＄2000×(1)×(2)×(3) |  | 在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| 合計（二） |  |  |  |  |  |  |
| 總計（三）＝合計（一）＋合計（二） |  |  |  | 378000 |  |  |

第二年                                                               金額單位：新台幣元

| （一）專任助理、講師及助教級兼任助理、臨時工資 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別/級別 | 人數 | 姓 名 | 工 作 月 數 | 月支酬金 （含勞健保費） | 小計 | 請述明：1.最高學歷2.曾擔任專題研究計畫專任助理之經歷3.在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| 專任助理 | 1 | 陳淑宜 | 13.5 | 28,000 | 378000 | - 大學畢 - 民間公司助理 - CVS系統管理、計劃管理、軟體工程管理與合作單位NBL協調 |
| 合 計（一） |  |  |  |  | 378000 |  |
| （二）博士班研究生、碩士班研究生及大專學生兼任助理 |  |  |  |  |  |  |
| 級別或姓名 | 人數 （1） | 每人每月單元數(2) | 獎助月數(3) | 小計 (4)＝ ＄2000×(1)×(2)×(3) |  | 在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| 合計（二） |  |  |  |  |  |  |
| 總計（三）＝合計（一）＋合計（二） |  |  |  | 378000 |  |  |

表C004                                                              共   頁  第   頁五、耗材、物品及雜項費用：

- 凡執行研究計畫所需之耗材、物品及雜項費用，均可填入本表內。

- 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。

- 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。

- 請分年列述。

第一年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：新台幣元

| 項 目 名 稱 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 |  | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗性器材 | 文具、磁片、光碟片、印表紙、碳粉匣、投影片 |  | 1 | 50,000 |  | 50,000 |  |
| 國內差旅費 | 參加有關會議或討論之差旅費及報名費 |  | 1 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| 印刷費 | 影印費、印刷費及打字費 |  | 1 | 30,000 |  | 30,000 |  |
| 電腦維護費 | 電腦維護 |  | 1 | 30,000 |  | 30,000 |  |
| 郵電費 | 郵寄資料及電話費 |  | 1 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 150,000 |  |  |

第二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：新台幣元

| 項 目 名 稱 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 |  | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗性器材 | 文具、磁片、光碟片、印表紙、碳粉匣、投影片 |  | 1 | 50,000 |  | 50,000 |  |
| 國內差旅費 | 參加有關會議或討論之差旅費及報名費 |  | 1 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| 印刷費 | 影印費、印刷費及打字費 |  | 1 | 30,000 |  | 30,000 |  |
| 電腦維護費 | 電腦維護 |  | 1 | 30,000 |  | 30,000 |  |
| 郵電費 | 郵寄資料及電話費 |  | 1 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 150,000 |  |  |

表C005                                     　　　　                      共  頁  第  頁

六、研究設備費：

- 凡執行研究計畫所需單價在新台幣一萬元以上且使用年限在二年以上之各項儀器、機械及資訊設備（含各項電腦設施、周邊設備及套裝軟體、程式設計費）等之購置、裝置費用及圖書館典藏之分類圖書等屬之，此項設備之採購，以與本研究計畫直接有關者為限。各類研究設備金額請於金額欄內分別列出小計金額。

- 購置設備單價在新臺幣二十萬元以上者，須檢附估價單。

- 若申請機構及其他機構有提供配合款，請務必註明提供配合款之機構及金額。

- 儀器設備單價超過六十萬元(含)以上者，請詳述本項設備之規格與功能(諸如靈敏度、精確度…等)，其他重要特性與重要附件，以及申購本設備對計畫執行之必要性。本項設備若獲補助，主持人應負維護保養之責，並且在不妨礙個人研究計畫或研究群計畫之工作下，同意提供他人共同使用，以避免設備閒置。

- 請分年列述。

豐

金額單位：新台幣元

| 類別 | 設備名稱 (中文/英文) | 說 明 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 經費來源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本會補助 經費需求 | 提供配合款之機構名稱及金額 |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |

表C006                                                              共  頁  第  頁

七、國外或大陸地區差旅費：

（一）類別分為「實驗」、「研究」、「田野調查」等。

（二）請詳述預定各出國人員之出國行程、預估經費、天數及地點。

（三）生活費、機票費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「中央各機關（含事業機構）派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」規定填列（網址http://web.nsc.gov.tw/public/data/471214491471.doc），赴大陸者請依「行政院國家科學委員會補助學者專家赴大陸地區從事短期科技研究費用項目及標準」規定填列（網址http://web.nsc.gov.tw/public/data/471214421571.doc）。

（四）請將所列各項費用換算為台幣，並註明估算匯率。

（五）如申請赴大陸地區差旅費務請加填表C104。

（六）請分年列述。

表C007                                                               共  頁  第  頁

八、出席國際學術會議差旅費：

- 計畫內之研究人員得申請本項經費。

- 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。

（三）請詳述申請人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）

（四）請分年列述。

表 C008                                                                 共  頁  第  頁

九、貴重儀器使用中心之使用額度：

（一）若需使用本會補助之貴重儀器，請於下表內分年列述使用之貴重儀器所屬機構、儀器名稱、使用目的、對本研究之貢獻及所需費用。

（二）貴重儀器之使用方法與計費標準請至本會網站之「貴重儀器管理系統」（http://nscnt12.nsc.gov.tw/vi/）項下查詢。

（三）本項費用獨立計算，不列入計畫總經費之中。

（四）請分年列述。

金額單位：新台幣元

| 貴重儀器所屬機構及設備名稱 | 說 明 | 使 用 費 用 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |

表C009                                                              共   頁 第   頁

十、整合型研究計畫項目及重點說明：（總計畫及子計畫之主持人均需填寫此表）

（一）整合型研究計畫項目：

| 計 畫 項 目 | 主持人 | 服務機構/系所 | 職稱 | 計 畫 名 稱 | 申請經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計畫 | 林盈達 | 交通大學資訊科學系 | 教授 | 開放源碼之網路產品測試工具: 研究與開發 | 815360 (每年，共兩年) |
| 子計畫一 | 林盈達 | 交通大學資訊科學系 | 教授 | 開放源碼測試工具 – 再造真實網流量於內部實驗室環境 | 918,400 (每年，共兩年) |
| 子計畫二 | 張立平 | 交通大學資訊科學系 | 助理教授 | 網路儲存產品之功能、效能、符合性及互通性開放源碼測試工具 | 784,000 (每年，共兩年) |
| 子計畫三 | 賴源正 | 台灣科技大學資訊管理系 | 副教授 | 網路電話符合性測試之開放源碼工具研究與開發 | 784,000 (每年，共兩年) |

（二）整合型研究計畫重點說明：

請就下列各點分項述明：

1.整合之必要性：包括總體目標、整體分工合作架構及各子計畫間之相關性與整合程度。

總計劃目標是根據工研院交大網路測試中心NBL的實務經驗釐訂實際需求，將這些需求的可能解決方式定義成子計劃的目標，由大學實驗室協助進行所需工具的研究與開發，再由NBL將工具運用於實際產品測試，並提供使用經驗及建議小給開發人員，如此良性循環，應可創造出有用的工具，協助網通產業界及貢獻開放源碼社群。因為三個子計劃的合作對象都是NBL，所以有相同的合作架構，包括使用單一CVS(Concurrent Version Control System)系統，單一bug tracking系統及一同定期進行三個子計劃與NBL的聯合會議。在子計劃間的相關性與整合程度方面，子計劃一的錄製與播放工具將可讓子計劃二及三使用，分別用於真實iSCSI流量及SIP流量的錄製分析與播放量測上。子計劃二的iSCSI協定分析軟體及多機版的控制機制，將可提供給子計劃一進行流量分析診斷及大量錄製與播放的控制方法改進，也可提供給子計劃三進行自動符合性測試的流程控制設計之參考。子計劃三的call flow測試程式，可提供子計劃二修改後進行iSCSI符合性測試流程之控制，而security的測試程式則可提供子計劃一整合作為新的測試分項。

2.人力配合度：包括總計畫主持人協調領導能力、各子計畫主持人之專業能力及合作諧和性。

總計劃及子計劃一主持人林盈達教授，研究領域為網路服務品質與安全議題，參與卓越計劃，研究成果豐富並有成功技轉廠商之經驗，同時也是NBL的主任，負責NBL的技術規劃與業務推動，有十六次的大型測試活動經驗，以及服務產業界和深入了解產品之經驗，應可整合各方需求與資源，將計劃的成效發揮到理想。子計劃二主持人張立平助理教授為新進加入交大資科系，研究領領域為即時儲存(real-time storage)系統，是少數對網路儲存技術深刻了解的學界人仕，張教授也希望透過與NBL的合作，建立由實作經驗去找研究題目的模式，讓研究與開發統合的更密切。子計劃三主持人賴源正副教授，研究領域為協定設計與流量控制，近一年來也與林盈達教授共同指導研究生進行研究，對SIP相關協定標準及議題也很了解。以上三位教授都將投入碩一升碩二之研究生，將進行計劃當作研究論文來進行，務使達到研究與開發工作結合的目標。

3.資源之整合：包括各子計畫所需各項儀器設備之共用情況及研究經驗與成果交流情況。

除了各子計劃開發工具時所需用到的電腦及硬碟之外，NBL將可提供測試驗証時所需的網路產品(Seucrty, VoIP, SAN, Switch/Router, WLAN等)作為待測物，也可提供其它業界常用測試儀器作為比較參考或搭配使用，故設備資源的提供可以很密切。同時NBL也將與研究群進行定期會議，討論工具的規格、使用觀察與建議，以及廠商意見，有了這些交流，相信所產生的工具將更實用。

4.申請機構或其他單位之配合度。

交大長期提供空間與人力資源給NBL，是NBL最穩定的支助，NBL也將善用交大

的資源作為學界與業界的橋樑，協助學界進行更有出路的研究，也協助業界提升產品品質。

5.預期綜合效益。

(1) 透過NBL解決產業需求

(2) 透過NBL銜接學界與業界

(3) 讓研究更務實，使研究與開發工作結合

(4) 建立具有代表性的open source projects

(5) 訓練更多能做研究也能實作又了解產業的開放源碼人才

表C010                                                                 共   頁  第   頁

十一、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

- 計畫中文摘要。（五百字以內）

國內網通產業以往缺乏了專門的測試機構提供產品驗証、發行認證、舉行公開測試活動等服務，在國外這些著名的組織有UNH/IOL[3]、ICSA[4]、NSS[5]、Veritest[6]、SIP Forum[7]以及WiFi[8]等等，直到2002年五月，工研院交大網路中心(NBL)[1]成立之後才有所改觀，對台灣的網通產業挹注了一股強而有力測試能量，NBL所提供的務服從早期的”公開測試”與”委託測試”兩種類型，到現在新增了”SIG/Consortium”、”NBL驗証”等其它11種類型的服務來滿足廠商的需求，而這些需求來自”委外測試，人力資源考量”、”公正第三者報告”等等，但真正能讓廠商對NBL測試能力給予高度的肯定，是在於”新測試方法與工具的研發”進而完成更專業的測試內容，這也就是NBL的利基點，因此我們將研發出之測試工具技轉給NBL，提供更強大的測試能量、提升產品品質，同時也藉由NBL與廠商的接觸，了解目前業界所想要的功能，讓我們完成更符合使用者需求的測試工具。目前而言我們從NBL所了解到的測試新需求有三大主題，一、網安產品的”真實流量測試”，二、iSCSI產品的”協定分析”、”效能測試”以”符合性自動測試”，三、VoIP產品的”符合性測試”，網安產品的複雜度愈來愈高，內部測試結果經常無法符合使用者端的實際狀況，在使用者端可能會發生一些如: 誤擋、當機、效能低落等沒有在內部測試時發現的問題，歸究其原因，便是測試流量不夠真實所造成。iSCSI產品國內已有許多廠商投入的研發及製造，但對於iSCSI產品的測試仍在尚未投入或草創的階段，故有需要完善的測試工具與技術來提高產品品質與競爭力。SIP 符合性測試工具目前業界已經有幾款商業的測試儀器推出，然而我們的調查研究發現SIP符合性測試其實只是針對通訊協定作驗證，以純軟體的方式即可達成效果，不需要採購昂貴的儀器。綜合上述，我們想要藉由修改、整合開放源碼的工具來滿足業界的需求，並將程式公開開放源碼社群。而在開發這些工具的背後，其實也有相當值得研究的議題，如「真實流量在播放時的效能問題」、「如何設計經由外部測試了解儲存設備內部設計問題」、「如何測試VoIP系統抵擋攻擊的能力」等等。

關鍵字: 產品驗証、產品認證、公開測試、真實流量測試、符合性、效能、協定分析、開放源碼

- 計畫英文摘要。（五百字以內）

In the past, there is no professional and special testing organization for our local networking and

communication industry like overdeas UNH/IOL[3], ICSA[4], NSS[5], Veritest[6], SIP Forum[7], and WiFi. They can offer services such as enginerring testing, issue certification, hold pubic testing event , that rellay help industry a lot. This is changed unitl ITRI-NCTU NBL (Network Benchmarking Lab) was found in May 2002. NBL provided only “private testing” and “public testing” in the early stage. Now, it can offer another eleven kinds of services like “SIG/Consortium” and “NBL Verification”. According to NBL internal analysis, vendors come to them for reasons such as “resource leverage”, “third-party report” and so forth. But vendors will only be impressed if you have something which they can not do. One of them is the development of new methodologies and tools which leads to stronger testing capability and that is the niche of NBL. Therefore, we will exchange these tools with NBL for the suggestions and specification from vendors. Right now, we can see three kinds of topics which are「real word testing traffic」, 「protocol analysis, performance testing, and conformance testing automation」, and 「VoIP conformance testing」. We plan to solve these problems by improving some open source packages. Of course, we open our source code to this community. There are still some interesting research issues when developing those tools. These issus can be “performance problem when replaying traffic”, “how to know the problems inside SAN devices only by external testing traffic”, “how to test the anti-attack capability of VoIP system”.

Keywords: Product Verification, Product Certification, Public Testing, Live Testing, Conformance, Performance, Protocol Analysis, Ope Source

表 C011                                                               共   頁  第   頁

十二、研究計畫內容：

（一）近五年內主要研究成果說明。（連續性計畫申請時，應檢附上年度研究進度報告）

（二）研究計畫之背景及目的。請詳述本研究計畫之背景、目的、重要性及國內外有關本計畫之研究情況、重要參考文獻之評述等。本計畫如為整合型研究計畫之子計畫，請就以上各點分別述明與其他子計畫之相關性。

（三）研究方法、進行步驟及執行進度。請分年列述：1.本計畫採用之研究方法與原因。2.預計可能遭遇之困難及解決途徑。3.重要儀器之配合使用情形。4.如為整合型研究計畫，請就以上各點分別說明與其他子計畫之相關性。5.如為須赴國外或大陸地區研究，請詳述其必要性以及預期成果等。

（四）預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。4.本計畫如為整合型研究計畫之子計畫，請就以上各點分別說明與其他子計畫之相關性。

一、研究計劃之背景

由於本計劃是由工研院交大網路測試中心(Netowrk Benchmarking Lab, NBL)的工作衍生出來，與大學研究實驗室結合進行合作，因此有必要先將NBL的過報、現況及新需求做一個完整介紹，再導入如何經由開放源碼工具的開發來協助NBL及台灣網通產業在技術往上的提升。

工研院交大網路測試中心簡介

工研院交大網路測試中心成立於2002年五月，以作為一個網通產業中公正第三者的測試實驗室為宗旨。我們提供服務予本土與國際的設備廠商及服務提供者。

測試環境

目前我們在(1) Switch and Router、(2) WLAN、(3) Security、(4) VoIP四個專業領域累積了Functionality, Performance, Conformance, 以及Interoperability等方面的測試能量。下列表1.1列出目前我們在四個專業領域的測試項目統計。這些測試項目的統計數據每個月都會有新增項目，並結合新技術和新產品規格如在Switch、Router方面的MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol), IPv6, multicast routing；在WLAN方面的WPA2, 802.11e, Streaming, Mobility, 以及Roaming；Security方面的SSL VPN, Intrusion detection, anti-spam, anti-virus, 以及instant messenger management in security；在VoIP方面的NAT traversal, SIP conformance, 以及ENUM的Interoperability, softswitch, 和IP PBX。我們有一系列的文件詳細說明我們的標準作業流程（Standard Operations Procedure, SOP），包括有(1) 實驗室各職務之運作、(2) 測試項目、(3) 測試程序、及(4) 教育訓練課程。測試項目整理成表格，提供各位廠商選擇，其中標示有各項目的工作時間。

Table 1.1 Numbers of Test Items in Four Areas and Four Categories

截至目前為止，NBL累積了許多主流的測試設備，包括有(1) Spirent Smartbits及其測試軟體（SmartApplications, SmartWindos, ASTII, SmartFlow, WebSuite, TeraVPN,等等）、(2) IXIA 1600及測試軟體(IxExplorer, IxScriptMate, IxChariot,等等)、(3) Agilent N2X, Network Tester,及VQT、(4) Emultae Edge、(5) Azimuth W-Platform 及測試軟體，可用來測試WLAN mobily及roaming、(6) 其他使用在data-plane和control-plane performance testing的測試軟體如，WebBench, Chariot, NIST net, Vocal, AiroPeek等）、(7) IXIA ANVL、(8) SIP Bomber for conformance testing、(9) 其他作為互通測試的知名廠牌產品包括有Cisco, Alcatel, Juniper, Fortinet, US Robotics, Buffalo, Proxim, Symbol, D-Link, SMC, SonicWall, 及ZyXEL。上列各測試軟硬體的投資在NBL已超過2百萬美金。此外，也開發自己的測試工具和測試程式來做診斷與自動化。

成功經驗

NBL至2005年六月份已經進行了第十六次的公開測試活動，這是屬於每季一次的活動，評比產品從L2/L3 switch, IPv6 router, WLAN, Network Security產品如firewall和VPN, Content Security如IDP和AV, Bandwidth management systems, Web switches到VoIP插拔大會及ADSL2++的插拔大會。公開測試評比活動已經成為NBL的傳統並廣受國內廠商矚目。此外，委託測試是我們的主要收益來源。提供收費的委託測試服務迄今已超過40家廠商前來委託，包括有國際大廠如Alcatel, Aruba Networks, F5 Networks, Fortinet,以及Juniper/Netscreen，國內大廠則有Accton, Advantech, Alpha Networks, Arbor, D-Link, Loop Telecom, Sercomm, 和ZyXEL等。SOP中規定每個委託案件結案之後都會進行顧客滿意調查以便密切的了解，並確認委託的廠商還會再次借重NBL的專業來進行委託測試。

已成功的建立三種誘因促使廠商會再次委託NBL進行委託測試：(1) 藉助有信譽的公正第三者角色來進行廠商的行銷目的、(2) 提升廠商產品品質及in-house測試方法的技術參考和(3) 對客戶而言是具有高度技術能力可信賴的合作伙伴，例如在test case design及test automation。

未來規劃

近來NBL宣布了三種新的服務：(1) NBL New Product Review Program、(2) NBL Training Program、及(3) NBL SIG/Consortium Program。NBL New Product Review Program會在資策會網路通訊雜誌上提供公開可取得的報告，用來提升並強化公正第三者提供之報告。國際大廠以及國內廠商若認為自己的產品很獨特或夠新，就可申請進行New Product Review的服務項目。NBL Training Program則提供計算機網路、Switch 和Router、WLAN、Network 及Content Security五種課程，幫助客戶與NBL在技術上能夠共同提升。NBL SIG/Consortium Program則是用來組成技術討論群組，多數將透過e-mail，有些則透過座談，都是集中在技術、規格、以及測試上面的議題。這種方式都提供了技術發展road map的sensor。相信這三種新的服務將會強化技術能量並為今年帶來額外的收益。

演變仍將持續。NBL已經規劃另外三種新的服務並在今年開始提供服務：(1) NBL Verification Logo Program、(2) NBL Certification Logo Program、(3) NBL Purchase Evaluation Program。前面兩種服務是在於凸顯NBL Logo的價值，Verification表示廠商產品符合自行定義的規格項目，Certification則是廠商產品符合NBL定義的規格項目。因此，NBL Verification Logo Program是在於原先所提供的委託測試的再提升。最後，NBL Purchase Evaluation Program的目標客戶為想要為自己的特殊產品線找尋ODM 供應商的國外知名廠商或想要購買設備來建置自己的網路和服務的國內服務廠商。他們都可以將評估的工作外包給NBL。NBL服務項目的roadmap列示如下：

- 公開測試評比活動並發表結果於資策會網通雜誌（現在已進行，每季一次）

- 設備廠商的委託測試（現在已進行，是需求而定）

- New Product Review Program並發表於資策會網通雜誌（已公布服務內容）

- 訓練課程（已公布服務內容）

- SIG/Consortium Program（已公布服務內容）

- Verification Logo Program（已公布服務內容）

- Certification Logo Program（待公布服務內容）

服務過之廠商

以下為NBL曾經服務過之廠商列表:

| 合勤科技 | 肇源科技 | Juniper | Aventail |
| --- | --- | --- | --- |
| 明泰科技 | McAfee | Facetime | 智捷科技 |
| 星通資訊 | 新軟科技 | 利基網路 | 資策會網路通訊 |
| 岱昇科技 | 趨勢科技 | 友旺科技 | 派恩科技 |
| F5 Networks | Fortinet | Akonix | 建漢科技 |
| 研華科技 | 友訊科技 | 友旺科技 | 中磊電子 |
| 亞盛科技 | 華邦電子 | 瑞昱半導體 | 智邦科技 |
| 金寶電子 | 文佳科技 | 愛爾發科技 | Alcatel |
| 磐儀科技 | 零壹科技 | 展達通訊 | 神腦國際 |
| 聯合光纖 | 逸盈科技 | 廣達電腦 | 威達電子 |
| 威瀚科技 | 瑞剛科技 | 電子檢測中心 | 肇源科技 |
| 遠訊科技 | Aruba |  |  |

NBL各領域現狀及測試新需求

在NBL裡共有五大測試領域分別是: Switch/Router、WLAN、Security、VoIP以及最近將增加的儲存網路SAN，在Switch/Router和WLAN這兩個領域由於其測試軟體都會要與特別測試儀器搭配，如SmartBits TeraRotuer Tester、Azimuth System，因此便無法藉由開放源碼的方式開發一套獨立的測試工具，但相對應的方式就是利用測試設備廠商所提供的函式庫進行現有軟體的功能改善、新增或是自動化，至於另外三個領域相較之下就有比較多的開放源碼資源，因此在本次的計劃裡就是要為Secuirty、SAN和VoIP三個領域開發測試工具以符合其測試新需求，在網路/內容安全方面需要能夠產生更真實的流量，來測試各種不同運作模式下(ex. Transpartnet, Router, NAT)的產品功能、穩定度以及效能，在SAN方面由於iSCSI是一個相當新的技術，而廠商目前對於iSCSI產品的測試仍在尚未投入或草創的階段，建置一個完善的iSCSI測試環境需要投注相當多的人力及經費，這些包括測試工具之取得、測試方法之研究以及測試人才之培養，在VoIP方面由於測SIP符合性的商業工具其費用並不便宜，因此計畫利用開放源碼軟體來實作SIP 符合性的測試驗證，以下提供各個領域的測試現狀:

Switch/Router

此類型產品有Layer 2 Switch、Layer 3 Switch、Router，儘管此類Connectivity產品已趨成熟，但仍有許多新的規格與需求，規格的部分主要是增加Bridging的MSTP及RSTP協定，以及Multicast的各種新版協定，需求的部分主要是要開始考慮Security及QoS，用來解決較大企業的跨部門安全與流量控制問題，因此衍生的Control Plane問題遠比Data Plane多，不過不幸的是大部分的PQA測試人員比較熟悉Data Plane的測試方法與工具，對Control Plane的協定背景知識以及測試方法與工具較不熟悉，較低階的Switch/Router因為所支援的協定較少或支援不需要太完整，就沒有太多的問題要解決，所以會做小台的Switch/Router不代表會做大台的Switch/Router。另外一類問題是Layer 3與Layer 2共同運作的狀況，一般而言，Layer 3 Switch同時支援Layer 3的Routing以及Layer 2的Bridging，可以Bridging的時候就做Bridging，跨Subnet不能做Bridging就做Routing，但因設定上的疏失，就可能造成打架而不通的狀況，這部分的問題不一定會經常發生，但發生時不容易重製與解決。此類產品也較常因Stress test時因Buffer overflow或路徑改變未將舊路徑所使用的記憶體釋出而造成記憶體吃光的當機，此時只有有經驗的RD人員才知道怎麼一回事。這類產品還是有許多地方各家產品不太有差異，例如Layer 2的功能效能符合性與互通性，Layer 3較舊的標準協定，以及Data Plane的處理速度，不過Layer 3小封包時是個例外，往往無法達到Wire Speed。

WLAN

此類產品的核心技術大多掌握在IC廠商，系統廠商除了量產與整合之外較難在軟體上加太多料，不管是AP或卡，功能都不會太多，當然bug也很少，所以台灣廠商很會做，不過不同的卡與AP互通時結果差異很大，在穩定的環境下測試，這個差異還好，在變動的環境下，即有mobility及roaming時，各家的表現差異就很明顯，主要的影響因素包括天線、RF、Baseband、MAC及Driver，在變動的環境下後三者的影響遠大於前兩者，特別是driver軟體主導rate的調整改變，不過這軟體往往寫在SoC中執行，由IC廠商撰寫，而不是系統廠商。相同的道理，變動環境下re-association及roaming所花的時間以及可能的bug，各家差異也很大，其實這些也是軟體的演算法決定的，不過Wi-Fi的測試並沒有包含這部分，相信在WLAN的AP佈建密度提高，public WLAN也較普及，用以支援Streaming及ＶoIP後，這種測試需求會提高。因為Wi-Fi加了許多IEEE 802.11沒有的規範，各家IＣ廠又加了自己的獨門(Proprietary)規格，使得符合性測試變得不重要，因為會有許多不符合的狀況，但仍能互通，所以重點是互通的效果好不好。

Seucirty

此類產品因為多整合許多項功能或者某些功能需要較複雜的處理，所以速度是一個問題，特別是功能全開時，表現的差異，是測試重點，而許多功能都是使用signature去比對，例如content filtering，anti-virus，anti-spam，intrusion detection等，所以signature database的完整與更新就對準度很重要。在功能的部分，許多多合一產品因為整合很多功能，需要許多設定的組合，所以bug也超多，許多產品在較少使用的規格，或較特殊的設定上，常常只是規格比較時打勾用，往往不能使用，測試顯然不足。另外當機的狀況也容易在stress test時發生，大多是memory使用不當，消耗殆盡所致。另外設定完成後組態能否一次commitment，而不會發生loss的狀況，也是較多產品不夠嚴謹之處。此類產品所需支援的協定很少，以VPN為主，所以互通測試就以VPN為重點，以IPsec為例，要與每一家產品在每一種設定組合下都能互通，是很困難的一件事，主要是因為要支援的options太多了，各家支援的方式也有差異(所以要測符合性也很困難)，但要與每一家產品在常用的設定組合下互通，卻容易很多。不過ICSA的認證測試，確實會挑選較為冷門的設定組合。

VoIP

互通的問題是此類產品的罩門，常見的不互通狀況包括無法與Proxy server註冊（因為各家server對一些options支援的方式不同），連線通了但聲音不通(通常是單向，無法穿越NAT)，咬線掛不斷(Server沒轉送BYE訊息)，與PSTN上下車接地互通等問題。與VPN類似，因為options眾多且支援方式有別，符合性測試也難以進行。在效能方面，因為各家都很在意專注voice quality，反而是差別較小的，而且這部分取決於DSP chip，用的都是那幾家，所以差別有限。但是call processing的穩定性與效能就有較大差異，系統廠商在這裡有較大發揮空間。功能方面，在加值功能的支援尚不夠完整，Wi-Fi phone在sleep mode往往會醒不過來等問題。最後攻擊測試常常無法通過，產品較少去防範處理。

現有工具與選擇開發的開放源碼套件

在現有的真實流量錄制與播放工具中，商業版的有Spirent Avalanche[9]，開放源碼有TCPdump/TCPreplay[11][12]，這兩種工具都已經可以做到錄製及播放流量，但還是有些缺點，第一，還無法支援NAT模式下的待測物，第二，還無法搭配效能測試，第三，還無法指定流量種類進行播放。iSCSI協定分析器目前Agilent[13]、Finisar[14]及I-TECH[15]等商業分析器其價格昂貴，而Open Source的Ethereal[16]對於iSCSI協定解碼支援也不夠完整，在效能測試方面，Spirent的商業測試工具只能測試Target的效能，但無法測試Initiator，而且價格也很昂貴，而Open Source的Intel Iometer雖可測試Initiator及Target的效能，但由其單機執行的架構無法產出足夠的Traffic來測試高階Target產品的最大效能，在符合性測試方面，Ixia IxANVL[10]及SWATTEST iSWAT[17]可以用來自動執行符合性測試，但也有價格上的問題，而Open Source的UNH-iSCSI[18][19]套件可以模擬Initiator及Target，但是其缺乏執行測試案例的能力以及自動化執行的機制，VoIP符合性測試在目前業界已經有幾款商業的測試儀器推出，例如NAVTEL[20]的interWATCH、ETSI[21][22][23]的TTCN-3程式語言、IXIA 的Anvl；然而，我們的調查研究發現SIP conformance測試其實只是針對通訊協定作驗證，以純軟體的方式即可達成效果，不需要採購昂貴的儀器。所以我們進一步調查目前現有的開放源碼並找到SIP Bomber套件為最符合符合性測試的軟體，以下為此三個領域的統整表:

| 領域 | 工具名稱 | 公開形式 | 功能說明 | 問題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Security | SmartBits Avalanche | 商業產品 | 流量錄製與播放 | - 價格昂貴 - 功能陽春 |
| Security | TCPdump | 開放源碼 | 流量錄製 |  |
| Security | TCPrepaly | 開放源碼 | 流量與播放 | - 不支援待測物為NAT模式 - 不支援效能測試 - 不支援特定流量播放 |
| SAN | Agilent SAN Network Analyzer | 商業產品 | iSCSI協定封包解碼 | - 價格昂貴 |
| SAN | Finisar THG & Surveyor | 商業產品 | iSCSI協定封包解碼 | - 價格昂貴 - 僅支援到IETF Draft 13版，非正式RFC 3720 |
| SAN | I-TECH Satellite | 商業產品 | iSCSI協定封包解碼 | - 價格昂貴 |
| SAN | Ethereal | 開放源碼 | iSCSI協定封包解碼 | - 僅支援到IETF Draft 13版，非正式RFC 3720 |
| SAN | Spirent Block Storage Tester | 商業產品 | 控制SmartBits硬體，模擬大量Initiator來量測Target之效能 | - 價格昂貴 - 僅能量測Target之效能，無法量測Initiator之效能 |
| SAN | Intel Iometer | 開放源碼 | 安裝在Initiator主機上，量測Initiator及Target之效能 | - 單機執行架構，無法測得高階Target產品之最大效能 |
| SAN | Ixia IxANVL | 商業產品 | 模擬Initiator及Target，提供符合性測試案例及自動化測試 | - 價格昂貴 |
| SAN | SWATTEST iSWAT | 商業產品 | 模擬Initiator及Target | - 價格昂貴 - 僅提供少部份符合性測試案例 |
| SAN | UNH iSCSI | 開放源碼 | 模擬Initiator及Target | - 僅為Initiator及Target模擬器，無提供任何符合性測試案例及自動化測試 |
| VoIP | NAVTEL interWATCH | 商業產品 | 符合性測試 | - 價格昂貴 |
| VoIP | ETSI TTCN-3 | 商業產品 | 符合性測試 | - 價格昂貴 |
| VoIP | IXIA ANVL | 商業產品 | 符合性測試 | - 價格昂貴 |
| VoIP | SIP Bomber | 開放源碼 | 符合性測試 |  |

二、研究計劃之目的

建立一更加健全的產品測試機制，讓大學實驗室、NBL以及網通廠商達到三贏的局面，大學實驗室可以從了解到業界實際的需求，讓研究議題可以有更實際的效能，NBL藉由新測試工具可以提供領先廠商的測試環境，獲得網通廠商更深一層的肯定，而網通廠商更可由於測試環境的進步提升本身產品的品質保障，以下為大學實驗室、NBL以及網通廠商三者之互惠示意圖:

同時也培養熟悉開放源碼開剸之研究人員、提高研發自由軟體技術的風氣與使用自由軟體的環境，期望能在2~3年內建立數個具代表性opesource projects (host於sourceforge網站)[2]。

重要參考文獻

- 工研院交大網路測試中心, http://www.nbl.org.tw/.

- Sourceforge, http://sourceforge.net/

- UNH/IOL, http://www.iol.unh.edu/

- ICSA, https://www.icsalabs.com/icsa/icsahome.php

- NSS, http://www.nss.co.uk/default.htm

- Veritest, http://www.veritest.com/

- SIP Forum, http://www.sipforum.org/

- WiFi, http://www.wi-fi.org/OpenSection/index.asp

- Spirent, http://www.spirentcom.com/.

- IXIA, http://www.ixiacom.com/

- Tcpreplay: Pcap editing and replay tools for *NIX, http://tcpreplay.sourceforge.net/.

- Tcpdump, http://www.tcpdump.org/.

- Agilent J5434A SAN Network Analyzer, http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536891796.536882687/pd.html, 2005.

- Finisar THG & Suveyor, http://www.finisar.com/nt/thgsurveyor.php, 2005.

- TECH Fibre Channel iSCSI Analyzers, http://www.i-tech.com/Products/Fibre%20Channel%20iSCSI%20Analyzers.php, 2005.

- Ethereal: A Network Protocol Analyzer, http://www.ethereal.com/, 2005.

- SWATTEST iSWAT Test Solution, http://www.swattest.com/iSWATTest.asp, 2005.

- UNH-iSCSI Project, http://unh-iscsi.sourceforge.net/, 2005.

- UNH-IOL iSCSI Consortium, http://www.iol.unh.edu/consortiums/iscsi/, 2005.

- NAVTEL, http://www.navtelcom.com/

- ETSI DTS-TIPHON-06020-2 V1.0.1, Telecommunications and Internet Protocol

- ETSI ES 201 873-1 v1.0.11 TTCN-3: Core Language

- ETSI Protocol & Testing Competence Centre: http://www.etsi.org/ptcc/

三、	研究方法、進行步驟及執行進度

3.1研究方法

首先，先建立個子計劃的規格表與時程，用以之後檢閱進度之用，接下來便是建立計劃管理的方式，其中包括了建構CVS、Bug Tracking系統、並且有定期的內部小組討論會議以及與NBL討論規格、需求之會議，在子計劃間的相關性與整合程度方面，子計劃一的錄製與播放工具將可讓子計劃二及三使用，分別用於真實iSCSI流量及SIP流量的錄製分析與播放量測上。子計劃二的iSCSI協定分析軟體及多機版的控制機制，將可提供給子計劃一進行流量分析診斷及大量錄製與播放的控制方法改進，也可提供給子計劃三進行自動符合性測試的流程控制設計之參考。子計劃三的call flow測試程式，可提供子計劃二修改後進行iSCSI符合性測試流程之控制，而security的測試程式則可提供子計劃一整合作為新的測試分項，以下為三子計劃之關聯圖:

在實作本系統的過程式，同時參考相關性論文的研究，找出適合研究與實作的議題，讓大學實驗室的學生可以選擇更有實用性的論文方向，最後產品完成後將導入NBL，基於三方(大學實驗室、NBL、網通廠商)互惠原則，創造更健全的網通產品測試機制。

3.2進行步驟與執行進度

第一年 (94年8月至95年7月)

| 月份 工作項目 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立團隊與管理機制 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制定共同規範與，如定期開會時間 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立計劃管理系統 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢閱: 工具調查、系統架構分析、軟體規格 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 檢閱: 目前三子計劃之結果 |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| 工具整合與測試 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 試用與實驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 檢閱: 目前三子計劃之結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| 預估累計工作進度(%) | 3 | 7 | 11 | 13 | 18 | 23 | 28 | 31 | 36 | 41 | 46 | 50 |

第二年 (95年8月至96年7月)

| 月份 工作項目 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢閱: 修正後之規格書 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備份資料: 計劃管理、CVS以及Bug Tracking系統 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢閱: 目前三子計劃之結果 |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具整合與測試 |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 試用與實驗 |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| 檢閱: 目前三子計劃之結果 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 建立開放源碼計劃於sourceforge網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| 釐清研究議題與解決方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 結案報告之統整、撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| 預估累計工作進度(%) | 55 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 95 | 100 |

四、預期完成之工作項目及成果

預計完成之工作項目

第一年

| 項目 | 工作項目 | 工作說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立團隊與管理機制 | 尋找適合的人選，建立管理機制 |
| 2 | 制定共同規範與，如定期開會時間 | 建立共同規範 |
| 3 | 建立計劃管理系統 | 建立計劃管理系統 |
| 4 | 建立計CVS系統 | 建立計CVS系統 |
| 5 | 建立計Bug Tracking系統 | 建立計Bug Tracking系統 |
| 6 | 檢閱: 工具調查 | 檢閱三子計劃之現有工具調查 |
| 7 | 檢閱: 系統架構分析 | 檢閱三子計劃之系統架構分析 |
| 8 | 檢閱: 軟體規格 | 檢閱三子計劃之規格書 |
| 9 | 檢閱: 目前三子計劃之結果 | 檢閱三子計劃目前之成效 |
| 10 | 工具整合與測試 | 整合三子計劃之工具與整體測試 |
| 11 | 試用與實驗 | 交由NBL作整合性試用與實驗 |
| 12 | 檢閱: 目前三子計劃之結果 | 檢閱三子計劃目前之成效 |

第二年

| 項目 | 工作項目 | 工作說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 檢閱: 修正後之規格書 | 檢閱經由NBL提供之意見後，所修正之新規格書 |
| 2 | 備份資料: 計劃管理 | 以外部儲存裝置進行備份 |
| 3 | 備份資料: CVS | 以外部儲存裝置進行備份 |
| 4 | 備份資料: Bug Tracking系統 | 以外部儲存裝置進行備份 |
| 5 | 檢閱: 目前三子計劃之結果 | 檢閱三子計劃目前之成效 |
| 6 | 工具整合與測試 | 整合三子計劃之工具與整體測試 |
| 7 | 試用與實驗 | 交由NBL作整合性試用與實驗 |
| 8 | 檢閱: 目前三子計劃之結果 | 交由NBL作整合性試用與實驗 |
| 9 | 建立開放源碼計劃於sourceforge網站 | 建立開放源碼計劃於sourceforge網站 |
| 10 | 釐清研究議題與解決方式 | 找出適合研究之議題 |
| 11 | 結案報告之統整、撰寫 | 結案報告之統整、撰寫 |

預期成果

  - 透過NBL銜接學界與業界

  - 讓研究更務實，使研究與開發結合

  - 協助國內測試資源的整合

  - 建立具有代表性的open source projects

  - 培育五名熟悉內容安全測試技術的研究人員

  - 提高研發自由軟體技術的風氣與使用自由軟體的環境

表C012                                                                 共   頁  第   頁

十三、近三年內執行之研究計畫

（請務必填寫近三年所有研究計畫）

| 計畫名稱 （本會補助者請註明編號） | 計畫內擔 任之工作 | 起迄年月 | 補助或委託機構 | 執行情形 | 經費總額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大學學術追求卓越計畫: Next Generation Internet | 共同主持人 | 89/1~93/3 93/4~97/3 | 教育部, 國科會 | 執行中 |  |
| Linux網路安全與服務品質閘道器之設計與實作 | 主持人 | 91/8~93/7 | 國科會 | 已結案 |  |
| 封包分類器與地址轉換器之軟智材 | 主持人 | 92/1~92/12 | 資策會 | 已結案 |  |
| 以網路處理器實現之安全閘道器 | 主持人 | 92/7~93/6 | Intel | 已結案 |  |

表C013                                                               共   頁  第   頁

十四、海洋研究船使用申請表：

計畫名稱. 申請機構. 執行單位. 主 持 人; 姓名： 職稱：. 執行期限. 本 計 畫 使 用 研 究 船 需 求. 研 究 船 （ⅠⅡⅢ）; 作業內容; 作業海域; 天數. 合 計：Ⅰ號 天 Ⅱ號 天 Ⅲ號 天. 計畫聯絡人： （簽章）. 通訊地址：. 聯絡電話： 傳真：. 填表日期：.

表C014                                                                 共   頁 第   頁

補助學者專家赴大陸地區從事短期科技研究申請書

請檢附：

- 大陸地區協助研究機關(構)之同意書、邀請或許可文件。(各一式四份)

- 其他費用包括證照、保險或其他相關費用等。

- 請將所列各項費用換算為台幣後，加總填入合計欄內，並於說明欄內註明估算匯率。有關此部份之工作心得報告應於計畫執行完畢後以附件方式併同研究計畫成果報告繳交。

一、基本資料：

| 申請人姓名 |  |  |  | 身分證號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦機構及系所 |  |  |  | 預定赴大陸地 區研究期限 | _______個月 自___年___月___日起 至___年___月___日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬赴研究處所 (請填寫前往地點及學校機關名稱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 補 助 費 用 | 補助項目 |  | 預 估 經 費 | 說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、研究計畫內容：（請就下列各項分年列述並詳盡填寫，若篇幅不敷使用，請另紙繕附）

（一）本計畫赴大陸研究之必要性及對台灣地區學術、科技、社會、經濟各層面之可能貢獻性。

（二）大陸地區協助研究之機構，其研究設備及人力配合情形暨特色。

（三）申請單位提供本計畫赴大陸地區短期科技研究之相關經費(或配合款)編列情形。

表C104                                                           共  頁  第  頁

行政院國家科學委員會個人資料表使用說明

- 凡申請本會各項學術研究補助者，均需提供個人基本資料，以作為學術審查之用。

- 資料項目：

(一)、基本資料：包括「身分證號碼」、「中、英文姓名」等資料。若無身分證號碼時，請將西元出生年月日八碼再加英文姓氏(Last Name)前二碼，組成十碼後填入身分證號碼欄位，例如「YYYYMMDD□□」。

(二)、主要學歷：以獲有學位之學歷為主，或個人之最高學歷。

(三)、現職及經歷：限與研究相關之編制內專任職務。

(四)、專長：請自行填寫與研究方向有關之專長學科。

(五)、論文著述：指個人最近五年內發表之學術性論文或著作，包括：期刊論文、專書及專書論文、研討會論文、技術報告及其他等。

(六)、研發成果智慧財產權及其應用績效：指個人研發成果所產生之智慧財產權及其應用績效，分為：(1)專利 (2)技術移轉 (3)著作授權 (4)其他等類別。

- 請登入本會網站(www.nsc.gov.tw)「研究人才個人網」，輸入上述各項資料，若個人資料如有變動時，亦請隨時上網更新。

- 登入方式：

(一)、首次使用者，請至本會網站「研究人才」網頁內，點選「新人註冊」，輸入個人基本資料後按「確認」，即可列印「研究人員基本資料表」，經本人及單位主管簽名後，請傳真至本會資訊小組(Fax：(02)2737-7691)，本會在收到傳真後四個工作小時內，會完成身份確認，並自動寄送確認信函(內含帳號及密碼)。

(二)、欲使用自然人憑證者，須先使用本會核發之帳號密碼，登入本會「研究人才個人網」後，先點選右側「註冊自然人IC卡憑證」之功能，再點選「變更登入方式」，變更完成後，即可使用自然人憑證登入。

(三)、忘記帳號密碼者，可透過本會「研究人才」網頁內，點選「忘記帳號密碼」，輸入提示語確認後，即取得申請人之原帳號及新密碼。如有任何疑問，請撥本會服務電話 (02)2737-7592。

- 「論文著述」部份，採線上登錄(含期刊名稱、作者姓名、發表年月、著作種類…等)，同時上傳論文著述電子檔(或電子檔連結網址)，若於本會已存有論文著述目錄(表C302)電子檔，本會將會自動合併新增論文著述目錄及舊有之論文著述目錄電子檔。

- 研究人才基本資料中，有關個人的姓名、服務機關、連絡電話(公)及論文著述等，將於本會網站，提供外界查詢；至於個人身份證字號、連絡電話(私)、戶籍地址、出生年月日等個人私密資料，依「個人資料保護法」之規定，不對外公開。另有關個人傳真、E-mail、學歷、經歷、專長等資料，視個人表達同意與否，於本會網站提供外界查詢。

行政院國家科學委員會個人資料表

以下各項資料均將收錄於國科會資料庫內，其中有關個人的姓名、服務機關、連絡電話(公)及論文著述等，將公開於本會網際網路「研究人才」項下，提供外界查詢。至於其他如傳真、E-mail、學歷、經歷、專長等資料，為尊重個人意願，請圈選（同意、不同意）於網際網路上提供外界查詢。（如以往已經表示過意見者，可不必再勾選）。

一、基本資料：　　　　　                            簽名：

| 身份證號碼 |  |  | P | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 填表日期： |  |  |  |  |  | 6/20/2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文姓名 |  | 林盈達 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英文姓名 |  |  | LIN, Ying-Dar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Last Name) (First Name) (Middle Name) |  |  |  |  |  |
| 國籍 | 台灣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性別 | 男□女 |  |  | 出生日期 |  | 1965年8 月31日 |
| 聯絡/住宅地址 |  | 新竹市大學路交大資訊科學系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  | (公).03-5731899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (宅).03-5311967 |  |  |  |  |
| 傳真號碼 |  | 03-5721490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-MAIL | ydlin@cis.nctu.edu.tw |  |  |

二、主要學歷 由最高學歷依次填寫，若仍在學者，請在學位欄填「肄業」。

| 畢／肄業學校 | 國別 | 主修學門系所 | 學位 | 起訖年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美國加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 計算機科學研究所 | 博士 | 1990/03 至 1993/06 |
| 美國加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 計算機科學研究所 | 碩士 | 1988/10 至 1990/03 |
| 台灣大學 | 台灣 | 資訊工程系 | 學士 | 1983/10 至 1988/06 |

三、現職及與專長相關之經歷 指與研究相關之專任職務，請依任職之時間先後順序由最近者往前追溯。

| 服務機關 | 服務部門／系所 | 職稱 | 起訖年月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現職：交通大學 | 資訊科學系所 | 教授 | 1999/08～ |
| 工研院交大聯合研發中心 | 網路測試中心 | 主任 | 2002/05~ |
| 經歷：交通大學 | 資訊科學系所 | 副教授 | 1993/08～1999/07 |

四、專長 請自行填寫與研究方向有關之學門及次領域名稱。

| 1. 計算機網路 | 2. 高速網路 | 3. 網際網路 | 4. 網路運算 |
| --- | --- | --- | --- |

表C301                                                                 共   頁  第   頁

五、論文著述：

    - 請詳列個人最近五年內發表之學術性著作，包括：期刊論文、專書及專書論文、研討會論文、技術報告及其他等，並請依各類著作之重要性自行排列先後順序。

    - 各類著作請按發表時間先後順序填寫。各項著作請務必依作者姓名（按原出版之次序，通訊作者請加註*。）、出版年、月份、題目、期刊名稱（專書出版社）、起迄頁數之順序填寫，被接受刊登尚未正式出版者請附被接受函，

    - 若期刊屬於SCI、EI、SSCI或A&HCI等時，請註明；若著作係經由國科會補助之研究計畫所產生，請於最後填入相關之國科會計畫編號。

- Journal Papers: - Huan-Yun Wei, Ching-Chuan Chiang, Ying-Dar Lin, Co-DRR: An Integrated Uplink and Downlink Scheduler for Bandwidth Management over Wireless LANs, IEICE Transactions on Communications, To Appear. - Kuo-Kun Tseng, Ying-Dar Lin, Yuan-Cheng Lai, Perceptual Codec and Interaction Aware Playout Algorithms and Quality Measurement for VoIP Systems, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 50, Issue 1, pp. 297-305, Feb 2004. [SCI, EI] - Huan-Yun Wei and Ying-Dar Lin, A Survey and Measurement-Based Comparison of Bandwidth Management Techniques, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Vol.5 No.2, 4th Quarter 2003. - Huan-Yun Wei, Shih-Chiang Tsao, Ying-Dar Lin, Assessing and Improving TCP Rate Shaping Over Edge Gateways, IEEE Transactions on Computers, Vol. 53, Issue 3, pp. 259-275, March 2004. [SCI, EI] - Ying-Dar Lin, Yi-Neng Lin, Shun-Chin Yang, Yu-Sheng Lin, DiffServ Edge Router over Network Processors: Implementation and Evaluation, IEEE Network, Special Issue on Network Processors, Vol. 17, Issue 4, pp. 28-34 , July-Aug 2003. [EI] - Yu-Ching Hsu, Mei-Yen Chiang, Ying-Dar Lin, Two-Stage Dynamic Uplink Channel and Slot Assignment for GPRS, IEICE Transactions on Communications, Vol.E86-B No.9 pp.2694 - 2700. [SCI, EI] - Yeong-Sung Lin, Wei-Ming Yin, Ying-Dar Lin, Chih-Hao Lin, Optimal Ranging Algorithms for Medium Access Control in Hybrid Fiber Coax Networks, IEICE Transactions on Communications, Vol.E85-B, No.10 October 2002 - Wei-Ming Yin, Chia-Jen Wu, Ying-Dar Lin, Two-phase Minislot Scheduling Algorithm for HFC QoS Services Provisioning, IEICE Transactions on Communications, Vol.E85-B, No.3 March 2002 - Yind-Dar Lin, Cheng-Hsien Chang, Yu-Ching Hsu, Bandwidth Brokers of Instantaneous and Book-Ahead Requests for Differentiated Services Networks, IEICE Transactions on Communications, Vol.E85-B, No.1 January 2002 - Ying-Dar Lin, Huan-Yun Wei, Shao-Tang Yu, Building an Integrated Security Gateway: Mechanisms, Performance Evaluation, Implementation, and Research Issues, IEEE Communication Surveys and Tutorials, Vol.4, No.1, third quarter, 2002. - Ying-Dar Lin, Nai-Bin Hsu, Ren-Hung Hwang, QoS Routing Granularity in MPLS Networks, IEEE Communications Magazine, Feature Topic on Internet Quality of Service Routing, June 2002. - Wei-Ming Yin and Ying-Dar Lin, Interleaving Collision Resolution Engines in n-ary Tree Protocols, IEEE Communications Letters, vol. 5, no. 12, December 2001. - Nai-Bin Hsu, Ying-Dar Lin, Mao-Huang Lee, Tsern-Huei Lee, Service-Sensitive Routing in DiffServ/MPLS Networks, IEICE Transactions on Communications, Vol. E84-B, No. 10, October 2001. - Ying-Dar Lin, Nai-Bin Hsu, Ren-Hung Hwang, Granularity of QoS Routing in MPLS Networks, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2092 (Proceedings of IWQoS 2001), pp. 140-154, Springer, June 2001. - Ming-Wei Wu and Ying-Dar Lin, Open Source Software Development: An Overview, IEEE Computer, pp.33-38, June 2001. - Chih-Chiang Chuang, Yea-Li Sun, Ying-Dar Lin, Dynamic Resizing of Utilization Target in Measurement-Based Admission Control, Computer Communications, Vol. 24, Issues 11-15, pp.1097-1104, June 2001. - Ying-Dar Lin, Nai-Bin Hsu, Ren-Hung Hwang, RP Relocation Extension to PIM-SM Multicast Routing, IETF Internet-Draft, draft-ydlin-pim-sm-rp-00.txt, April 2001; also RPIM-SM: Extending PIM-SM for RP Relocation, Computer Communications, Volume 25, Issue 18-1, December 2002, pp. 1774-1781. - Ying-Dar Lin, Huan-Yun Wei, Kuo-Jui Wu, Ordered Lookup with Bypass Matching for Scalable Per-Flow Classification in Layer 4 Routers, Computer Communications, Vol. 24, Issues 7-8, pp.667-676, April 2001. - Shih-Chiang Tsao and Ying-Dar Lin, Preemptive Deficit Round Robin: A New Scheduling Algorithm for Packet-switched Networks, Computer Networks, Vol. 35(2-3), pp. 287-305, 2001. - Ying-Dar Lin, Yu-Ching Hsu, Kuan-Wen Oyang, Dong-Su Yang, Tzu-Chieh Tsai, Multihop Wireless IEEE 802.11 LANs: A Prototype Implementation, Journal of Communications and Networks, vol.2, no.4, Dec. 2000. - Ying-Dar Lin, Wei-Ming Yin, Chen-Yu Huang, An Investigation on HFC MAC Protocols: Design, Analysis, and Implementation Issues, IEEE Communications Surveys, vol.3, no.3, third quarter 2000. - Wei-Ming Yin and Ying-Dar Lin, Statistically Optimized Minislot Allocation in Hybrid Fiber Coaxial Networks, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 18, issue 9, pp.1764-1773, Sept. 2000. - Shang-Chieh Wu and Ying-Dar Lin, A Novel Pairing Algorithm for Highspeed Large-Scale Switches, IEEE Communications Letters, vol. 4, no. 1, pp.23-25, January 2000. - Ying-Dar Lin, Yuan-Cheng Lai, and Shiou-Fen Horng, The Dual Flow Control Problem of TCP over ATM ABR Services, International Journal of Communication Systems, 12, pp.309-319, 1999. - Ying-Dar Lin, Chien Chou, Yuan-Cheng Lai, and Wen-Chung Wu, WebCAT* - A Web-Centric, Multi-Server, Computer-Assisted Testing System, International Journal of Educational Telecommunications, vol. 5, no. 3, pp.171-192, 1999. - Yuan-Cheng Lai and Ying-Dar Lin, Choice of High and Low Thresholds in the Rate-based Flow Control Scheme, IEE Proceedings -- Communications, vol. 146, no. 2, pp.95-101, April 1999. - Ying-Dar Lin, Chen-Yu Huang, Wei-Ming Yin, Allocation and Scheduling Algorithms for IEEE 802.14 and MCNS in Hybrid Fiber Coaxial Networks, IEEE Transactions on Broadcasting, Vol.44, No.4, pp. 427-435, December 1998. - Shang-Chieh Wu and Ying-Dar Lin, An Orderly and Efficient Implementation of Bypass Queue under Bursty Traffic, Parallel Computing, 24, pp.2143-2148, 1998. - Ying-Dar Lin and Chun-Mo Liu, A Timestamp-Sensitive Scheduling Algorithm for MPEG-II Multiplexers in CATV Networks, IEEE Transactions on Broadcasting, Vol. 44, No.3, pp.336-345, September 1998. - Ying-Dar Lin, On IEEE 802.14 Medium Access Control Protocol, IEEE Communications Surveys, September 1998. - Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin, and Wei-Jer Yu, GMNF-DVMRP : An Enhanced Version of Distance Vector Multicast Routing Protocol, International Journal of Communication Systems, 11, pp.93-101, 1998. - Yuan-Cheng Lai and Ying-Dar Lin, Performance Analysis of Rate-based Flow Control under a Variable Number of Sources, Computer Networks and ISDN Systems, 29, pp.2139-2152, 1998. - Yuan-Cheng Lai and Ying-Dar Lin, Interoperability of EFCI and ER Switches for ABR Services in ATM Networks, IEEE Network, Vol.12, No.1, pp.34-42, January/February 1998. - Ying-Dar Lin, Yu-Tai Lin, Po-Ning Chen, and Michael M. Choy, Broadband Service Creation and Operations, IEEE Communications Magazine, Vol.35, No.12, pp.116-124, December 1997. - Ying-Dar Lin, Yuan-Cheng Lai, Ming-Horng Chang, and Wei-Jer Yu, A Virtual Educational Environment: Distant Teaching and Learning Systems, Proceedings of National Science Council, vol.21, no.6, pp.545-555, November 1997. - Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin, and Horng-Zhu Lai, A Hierarchical Network Storage Architecture for Video-on-Demand Services, IEEE Transactions on Broadcasting, Vol. 43, No. 2, pp.145-154, June 1997. - Ying-Dar Lin, Chia-Jen Wu, and Wei-Ming Yin, PCUP: Pipelined Cyclic Upstream Protocol over Hybrid Fiber Coax, IEEE Network, Vol. 11, No. 1, pp.24-34, January/February 1997. - Ying-Dar Lin, Tzu-Chieh Tsai, San-Chiao Huang, and Mario Gerla, HAP: A New Model for Packet Arrivals, Vol.2, No.4, pp.327-354, Journal of High Speed Networks, December 1993; also in ACM Computer Communication Review, Vol. 23, No. 4, October 1993 (Proceedings of ACM SIGCOMM '93). - Ying-Dar Lin and Mario Gerla, Induction and Deduction for Autonomous Networks, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.11, No.9, pp.1415-1425, December 1993. - Conference papers (international): - I-Wei Chen, Ying-Dar Lin, Yi-Neng Lin, Tunnel Minimization and Relay for Managing Virtual Private Networks, Globecom, Dallas, December 2004. [EI] - Ying-Dar Lin, Shih-Chiang Tsao, Un-Pio Leong, On-the-Fly TCP Path Selection Algorithm in Access Link Load Balancing, Globecom, Dallas, December 2004. [EI] - Huan-Yun Wei, Shih-Chiang Tsao, Ying-Dar Lin, On Shaping TCP Traffic at Edge Gateways, Globecom, Dallas, December 2004. [EI] - Ying-Dar Lin, Ping-Tsai Tsai, Po-Ching Lin, Ching-Ming Tien, Direct Web Switch Routing with State Migration, TCP Masquerade, and Cookie name Rewriting, Globecom, San Francisco, December 2003. - Ying-Dar Lin and Ching-Ming Tien, Scalable Transparent E-mail Outsourcing Services for Enterprises: Design and Benchmark, International Conference on Internet Computing, Las Vegas, Nevada, June 2003. - Ying-Dar Lin, Ching-Ming Tien, Po-Ching Lin, Evolution and Evaluation of Internet Content Delivery, International Conference on Internet Computing, Las Vegas, Nevada, June 2003. - Huan-Yun Wei and Ying-Dar Lin, On Evaluating Bandwidth Management Devices, Testcom 2003, Sophos Antipolis, France, May 2003. - Ying-Dar Lin, Yi-Neng Lin, Shun-Chin Yang, Yu-Sheng Lin, DiffServ over Network Processors: Implementation and Evaluation, IEEE Hot Interconnects 10, Stanford University, Palo Alto, August 2002. - Ying-Dar Lin, Nai-Bin Hsu, Ren-Hung Hwang, 2001, Cache Granularity of QoS Routing and Forwarding, IWQoS’01, Karlsruhe, Germany, June 2001. - Ying-Dar Lin, Yu-Ching Hsu, and Mei-Yan Chiang, Two-Stage Dynamic Uplink Channel and Slot Assignment for GPRS, IEEE International Conference on Communications, Helsinki, June 2001. - Ying-Dar Lin, Nai-Bin Hsu, and Chen-Ju Pan, Extension of RP Relocation to PIM-SM Multicast Routing, IEEE International Conference on Communications, Helsinki, June 2001. - Ying-Dar Lin, Huan-Yun Wei, Kuo-Jui Wu, 2000, Ordered Lookup with Bypass Matching for Scalable Packet Classification in Layer 4 Routers, NetWorld+Interop 2000 Engineers Conference on Broadband Internet Access, Las Vegas, USA, May 2000. - Wei-Ming Yin and Ying-Dar Lin, 2000, Statistically Optimized Slot Allocation in Slotted Networks, NetWorld+Interop 2000 Engineers Conference on Broadband Internet Access, Las Vegas, USA, May 2000. - Ying-Dar Lin and Yu-Ching Hsu, 2000, Multihop Cellular: A New Architecture for Wireless Communications, IEEE INFOCOM, Tel Aviv, Israel, March 2000. - Ying-Dar Lin, Yu-Ching Hsu, Kuan-Wen Oyang, Dong-Su Yang, Tzu-Chieh Tsai, 1999, Multihop Wireless IEEE 802.11 LAN: A Prototype Implementation, IEEE International Conference on Communications, Vancouver, Canada, June 1999. - Ying-Dar Lin, Yuan-Cheng Lai, and Shiou-Fen Horng, 1999, The Dual Flow Control Problem of TCP over ATM ABR Services, NetWorld+Interop '99 Engineers Conference on Broadband Internet Access, Las Vegas, May 1999. - Ying-Dar Lin and Chun-Mo Liu, 1999, A Timestamp-Sensitive Scheduling Algorithm for MPEG-II Multiplexers in CATV Networks, International Conference on Information Networking (ICOIN), Cheju Island, Korea, January 1999. - Yuan-Cheng Lai and Ying-Dar Lin, 1998, Interoperability of EFCI and ER Switches for ABR Services in ATM Networks, IEEE International Symposium on Computer Communications, Athens, Greece, June 1998. - Yu-Ching Hsu, Tzu-Chieh Tsai, and Ying-Dar Lin, 1998, QoS Routing in Multihop Packet Radio Environment, IEEE International Symposium on Computer Communications, Athens, Greece, June 1998. - Yuan-Cheng Lai and Ying-Dar Lin, 1997, Performance Analysis of Rate-based Congestion Control and Choice of High and Low Thresholds, IEEE International Conference on Computer Communications and Networks, Las Vegas, September 1997. - Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin, and Wei-Jer Yu, 1997, GMNF-DVMRP : A Modified Version of Distance Vector Multicast Routing Protocol, IEEE International Conference on Computer Communications and Networks, Las Vegas, September 1997. - Ying-Dar Lin, Chia-Jen Wu, and Wei-Ming Yin, 1997, PCUP: Pipelined Cyclic Upstream Protocol over Hybrid Fiber Coax, IEEE INFOCOM, Kobe, Japan, April 1997. - Ying-Dar Lin, Tian-Ren Huang, and Yuan-Chen Lai, 1996, Characterization and Control of Highly Correlated Traffic in High Speed Networks, in Proceedings of IEEE 21st Conference on Local Computer Networks, Minneapolis, USA, October 1996. - Ying-Dar Lin, Horng-Zhu Lai, and Yuan-Chen Lai, 1996, A Hierarchical Network Storage Architecture for Video-on-Demand Services, in Proceedings of IEEE 21st Conference on Local Computer Networks, Minneapolis, USA, Ocotober 1996. - Ying-Dar Lin and Chia-Jen Wu, 1996, A HFC MAC Protocol for Interactive CATV Networks, in Proceedings of 8th IEEE Workshop on Local and Metropolitan Area Networks, Berlin, Germany, August 1996. - Ying-Dar Lin, Wen-Jong Su, and Chi-Chun Lo, 1996, Virtual Path Management in ATM Networks, in Proceedings of International Conference on Communications, Dallas, USA, June 1996. - Ying-Dar Lin, Ren-Kuey Yang, and Chi-Chun Lo, 1996, Alarm Correlation for Congestion Diagnosis in ATM Networks, in Proceedings of NOMS '96 (IEEE Network Operations and Management Symposium), Kyoto, Japan, April 1996. - Ying-Dar Lin, Tzu-Chieh Tsai, San-Chiao Huang, and Mario Gerla, 1993, HAP: A New Model for Packet Arrivals, Proceedings of ACM SIGCOMM, San Fransico, pp.212-223, September 1993. - Ying-Dar Lin and Mario Gerla, 1992, A Framwork for Learning and Inference in Network Management, Proceedings of IEEE Globecom, Orlando, pp.560-564, December 1992. - Ying-Dar Lin, Steve Holmgern, Cedric Druce, and Franklin James, 1992, Traffic Pattern Reproduction and Manipulation for LAN-to-LAN SMDS Experments, Proceedings of IEEE International Conference on Communications, Chicago, pp.219.1.1-7, June 1992. - Ying-Dar Lin and Mario Gerla, 1991, Brouter : The Transparent Bridge with Shortest Path in Interconnected LANS, Proceedings of IEEE 16th Conference on Local Computer Networks, Minneapolis, pp.175-183, October 1991. - Mario Gerla and Ying-Dar Lin, 1991, Network Management Using Database Discovery Tools, Proceedings of IEEE 16th Conference on Local Computer Networks, Minneapolis, pp.378-385, October 1991. - Mario Gerla and Ying-Dar Lin, 1991, Network/Intelligence : An Experiment on Interconnected LANs, Proceedings of Workshop on Knowledge Discovery in Database, AAAI National Conference on Aritifical Intelligence, Anaheim, pp.254-260, July 1991. III. Conference papers (domestic): - Chih-Chiang Chuang, Yeali S. Sun, Ying-Dar Lin, 2000, Dynamic Resizing of Utilization Target in Measurement-based Admission Control, International Computer Symposium, Chia-Yi, December 2000. - Ying-Dar Lin, Huan-Yun Wei, Kuo-Jui Wu, 2000, Ordered Lookup with Bypass Matching for Scalable Per-Flow Classification in Layer 4 Routers, International Computer Symposium, Chia-Yi, December 2000. - Ying-Dar Lin and Jhi-Yu Chen, 1998, Guaranteed versus Controlled: Implications for Service Subscribers and Providers in RSVP Networks, International Computer Symposium, Tainan, December 1998. - Ying-Dar Lin and Chen-Yu Huang, 1998, Comparing IEEE 802.14 and MCNS Standards for Hybrid Fiber Coaxial Networks, International Computer Symposium, Tainan, December 1998. - Ying-Dar Lin, Yuan-Cheng Lai, and Wen-Chung Wu, 1998, "WebCAT*- A Web-centric Multi-server Computer Assisted Testing System," Seventh International Conference on Computer-Assisted Instruction, Kaohsiung, March 1998. - Ying-Dar Lin, 1997, On IEEE 802.14 Medium Access Control Protocols, National Computer Symposium, Taichung, December 1997. - Yuan-Cheng Lai and Ying-Dar Lin, 1997, The Placement of ER Switches in the Heterogenous ATM Environments, National Computer Symposium, Taichung, December 1997. - Yuan-Cheng Lai, Ying-Dar Lin, Hsiu-Fen Hung, 1997, The Problem of TCP over ATM EPRCA Rate-based Flow Control, National Computer Symposium, Taichung, December 1997. - Yu-Lin Chang and Ying-Dar Lin, 1997, Design and Implementation of Electronic Programming Guide in VOD-like Services over CATV, 3rd Workshop on Real-time and Media Systems (RAMS'97), Academia Sinica, Taipei, July 1997. - Ying-Dar Lin, Ming-Horng Chang, and Yuan-Cheng Lai, 1997, CORAL*:A Multi-server Distant Cooperative Learning System, Sixth International Conference on Computer-Assisted Instruction, Taipei, April 1997. - Ying-Dar Lin, Wei-Jer Yu, and Yuan-Cheng Lai, 1997, A Scalable Desktop Distant Teaching System, Sixth International Conference on Computer-Assisted Instruction, Taipei, April 1997. - Ying-Dar Lin and Chia-Jen Wu, 1996, NII Community Nets: Interactive CATV Networks, in Proceedings of International Conference on Computer Systems Technology for Industrial Applications, pp.177-184, Hsinchu, Taiwan, April 1996. - Jau-Ming Jan and Ying-Dar Lin, 1996, On MPEG II Techniques: Compression, Multiplexing and Transport, in Proceedings of International Conference on Computer Systems Technology for Industrial Applications, pp.284-291, Hsinchu, Taiwan, April 1996. - Ying-Dar Lin, 1995, A Wide Area Networked CAL System over Internet for the Distant Cooperative Learning Environment, Proceedings of Fourth International Conference on Computer Assisted Instruction, Hsinchu, S4-1, March 1995. V. Books 1. Computer Network Experiments, Wei Keg Publishing, September 1999. (『計算機網路實驗』，維科出版社，民國88年9月) URL: http://atm5.cis.nctu.edu.tw/~ydlin/course/cn/exp/index.html 2. Multimedia Networking: Trends, Technologies, Application, Unali’s Publishing, April 1997. （『多媒體網路：趨勢、技術、應用』，松崗出版社，民國86年4月） VI. Other Publications( in Chinese) - 林盈達、陳一瑋、陳世揚; 「NBL實驗室訪問報告」; 網路通訊；161期，2004年12月。 - 林盈達; 「網通產品常見問題分析」; 網路通訊；160期，2004年11月。 - 林毓達、俞丁發、曾鼎哲、陳思豪、陳銘宏、林盈達； 「國內VoIP產品測試評比首度曝光」； 網路通訊；153期，2004年4月。 - 林毓達、林柏青、俞丁發、曾鼎哲、陳思豪、陳銘宏、林盈達； 「直擊VoIP互通性插拔大會現場」； 網路通訊；153期，2004年4月。 - 工研院交大網路測試中心； 「VoIP廠商回應」； 網路通訊；153期，2004年4月。 - 李志祥、林盈達； 「剖析三大代理伺服器-快取、防火牆及內容過濾」； 網路通訊；151期，2004年2月。 - 潘啟銘、林盈達； 「VoIP測試 創造四贏」； 網路通訊；150期，2004年1月。 - 林毓達、林盈達； 「拭目以待VoIP評比與插拔大會」； 網路通訊；150期，2004年1月。 - 林盈達； 「看網通產業的自然演進：已知與未知」； 網路通訊；149期，2003年12月。 - 歐陽銘康、林柏青、林盈達； 「SOC設計方法與實例」； 網路通訊；147期，2003年10月。 - 林柏青、林盈達； 「網路安全產品測試評比－功能與效能面」； 網路通訊；146期，2003年9月。 - 林柏青、林盈達； 「網安產品技術與市場分析」； 網路通訊；146期，2003年9月。 - 田慶明、郭以謙、陳育良、陳銘宏、林盈達； 「IPv6 企業級路由器測試：符合性、互通性及效能」； 網路通訊；145期，2003年8月。 - 潘啟銘、林盈達； 「林盈達用執著與熱情 一手打造工研院交大網路測試中心」； 網路通訊；144期，2003年7月。 - 林盈達、林柏青； 「資訊安全之認證測試與評比測試」； 網路通訊；143期，2003年6月。 - 郭以謙、林盈達； 「區域路由交換器、區域交換器：功能、效能與互通性」； 網路通訊；142期，2003年5月。 - 溫碩彥、詹智為、林盈達； 「DIY無線區網基地台」； 網路通訊；141期，2003年4月。 - 郭以謙、姚長利、陳育良、吳政璟、林盈達； 「骨幹路由交換器測試評比：功能、效能、符合性與互通性」； 網路通訊；140期，2003年3月。 - 林盈達； 「2003 網路通訊產業分析」； 網路通訊；138期，2003年1月。 - 田慶明、王良耘、林盈達； 「電子商務網站服務、安全與效能測試評比報告」； 網路通訊；137期，2002年12月。 - 陳一瑋、林盈達； 「Linux網路卡驅動程式 追蹤與效能分析」； 網路通訊；136期，2002年11月。 - 林盈達、吳明蔚、魏煥雲； 「NBL跨海東進取經 再探美國測試中心」； 網路通訊；135期，2002年10月。 - 梁元彪、林盈達； 「Linux嵌入式系統減肥實作」； 網路通訊；134期，2002年9月。 - 徐玉青、涂國祥、溫碩彥、詹智為、林盈達； 「無線區域網路產品評比—功能與效能面」； 網路通訊；133期，2002年8月。 - 吳明蔚、林盈達； 「P2P打破網路藩籬」； 網路通訊；132期，2002年7月。 - 林盈達； 「Interop 2002 參觀心得報告」； 網路通訊；132期，2002年7月。 - 劉明道、林盈達； 「網路通訊產業的專利調查與分析」； 網路通訊；131期，2002年6月。 - 林盈達、吳明蔚、魏煥雲、黃俊穎、蔡昌憲、張智晴、梁元標、蔡良恆； 「網路安全閘道器產品評比—功能與效能面」； 網路通訊；130期，2002年5月。 - 林盈達、魏煥雲；「矽谷網路大廠參訪紀事」； 網路通訊；129期，2002年4月。 - 林逸祥、林盈達；「加速網頁讀取—快取軟體Squid測試」； 網路通訊；129期，2002年4月。 - 林盈達、田慶明、林柏青；「Internet內容遞送的演進」； 網路通訊；127期，2002年2月。 - 涂國祥、林盈達；「只要串流不要等待」； 網路通訊；126期，2002年1月。 - 林盈達；『預測網路技術興與亡』； 網路通訊；125期，2001年12月。 - 謝才俊、林盈達；『網路設備IC產品線分析(下)』； 網路通訊；125期，2001年12月。 - 謝才俊、林盈達；『網路設備IC產品線分析(上)』； 網路通訊；124期，2001年11月。 - 林柏青、蔡品再、林盈達；『網頁交換器產品功能與效能面評比』； 網路通訊；123期，2001年10月。 - 吳明蔚、林盈達；『開放原碼軟體開發(OSSD)(Open Source Software Development)』； 零客情報Linuxer；23期，2001年10月。 - 黃俊穎、林盈達；『深入瞭解Internet利器－RFC』； 網路通訊；120期，2001年7月。 - 林盈達、魏煥雲、姜景娟、柳奕仲；『網路頻寬管理器產品功能與效能評比』； 網路通訊； 119期，2001年6月。 - 林盈達；『由Interop show看2001網路產品與服務發展』； 網路通訊；119期，2001年6月。 - 張智晴、林盈達；『伺服器叢集技術與系統解構(上)』； 網路通訊；117期，2001年4月。 - 吳明蔚、林盈達；『網路實驗工具大公開』； 網路通訊；117期，2001年4月。 - 黃俊穎、林盈達；『網路管理必備知識－IP Subnetting原理與觀察』； 網路通訊；117期，2001年4月。 - 林盈達；『網路安全閘道器產品測試報告後記』； 網路通訊；117期，2001年4月。 - 林盈達、余少棠、黃俊穎、蔡昌憲、張智晴； 『網路安全閘道器產品功能與效能評比 - VPN、Firewall、IDS』； 網路通訊；115期，2001年2月。 - 蔡品再、林盈達；『追縱 Linux TCP/IP 的核心(下)』；網路通訊； 115期，2001年2月。 - 張智晴、林盈達；『網路的攻擊與防護機制』；網路通訊； 115期，2001年2月。 - 蔡品再、林盈達；『追縱 Linux TCP/IP 的核心(上)』；網路通訊； 114期，2001年1月。 - 蔡品再、林盈達；『追縱 Linux 核心的方法』；網路通訊； 113期，2000年11月。 - 余少棠、林盈達；『土洋 WAN Access Router 實機測試效能比較 - ZyXEL Prestige 1000 V.S. CISCO 2514』；網路通訊； 112期，2000年11月。 - 林盈達；『Internet QoS 還要等多久？』；網路通訊； 111期，2000年10月。 - 柳奕仲、林盈達；『國內網路服務品質測試報告-新的服務品質指標與深入觀察』；網路通訊；110期，2000年 9 月。 - 姜景娟、陳尊明、林盈達；『WAP行動上網總體檢』；網路通訊；109期，2000年 8 月。 - 張智晴、林盈達；『分散式阻斷服務攻擊事件面面觀』；網路通訊；108期，2000年 7 月。 - 孫文駿、林盈達；『網路拓樸探測與延遲測量』；網路通訊；106期，2000年 5 月。 - 林盈達；『Open vs Closed：軟體陣營的對決』；網路通訊；105期，2000年 4 月。 - 林盈達、余少棠；『網際網路產品線之分類、比較與趨勢』；網路通訊；102期，2000年 1 。 - 林盈達；『2000 年網路十大趨勢』；網路通訊；101期，1999年 12 月。 - 林盈達；『寬頻網際網路品質的解決方案』；網路通訊；101期，1999年 12 月。 - 楊佳欣、林盈達；『追蹤與測試 Linux 路由器』；網路通訊；100期，1999年 11 月。 - 陳尊明、林盈達；『GPRS 如何整合 GSM 與 Internet』；網路通訊；99期，1999年 10月。 - 魏煥雲、林盈達；『區域網路的演變與趨勢』；網路通訊；94期，1999年 5 月。 - 潘貞如、林盈達；『網上窺探─小工具大用途』；網路通訊；93期，1999年 4 月。 - 魏煥雲、林盈達；『網路驅動程式分類與介面標準』；網路通訊；92期，1999年 3 月。 - 林盈達；『交換與路由：整合方式的選擇？』；網路通訊；92期，1999年 3 月。 - 張政賢、陳恆毅、林盈達；『路由器工作原理』；Internet Pioneer 光碟用刊；57期，1999年2 月。 - 林盈達；『扭曲變形中的Internet服務市場』；網路通訊；91期，1999年 2 月。 - 林盈達；『整合市場帶動併購風潮』；網路通訊；91期，1999年 2 月。 - 江美燕、林盈達；『企業網路發展必經之途─VPN』；網路通訊；91期，1999年 2 月。 - 吳佳任、林盈達；『徹底了解VOIP』；網路通訊；90期，1999年 1 月。 - 陳恆毅、林盈達；『令網路伺服器狂飆的要訣』；網路通訊；90期，1999年 1 月。 - 林盈達；『98年網路通訊技術回顧與前膽』；網路通訊；89期，1998年 12 月。 - 林盈達；『vBNS:建構Internet之寬頻主幹網路』；Internet Pioneer 光碟月刊；55期，1998年 12 月。 - 尹維銘、林盈達；『掀開寬頻技術的面紗』；網路通訊─黃金版特刑。 - 潘貞如、林盈達；『解決IP位址與網域名稱不足的妙方』；網路通訊；87期，1998年 10 。 - 賴源正、林盈達；『體檢全球網際網路服務供應商(上)』；網路通訊；87期，1998年 10 月。 - 江美燕、林盈達；『行動數據需求刺激市場發展』；網路通訊；87期，1998年 10 月。 - 黃振育，林盈達；『Cable Modem標準兵分兩路-IEEE 802.14與MCNS各說各話』；網路通訊；85期，1998年 8月。 - 尹維銘，林盈達；『揭開寬頻技術的面紗』；網路通訊；85期，1998年 8月。 - 謝明吉，林盈達；『網路建置與管理之教戰守則』；網路通訊；84期，1998年 7月。 - 林盈達；『IP與ATM的世紀之爭』；網路通訊；82期，1998年 5月。 - 吳國瑞，林盈達；『Internet電子商業技術』；電腦繪圖與設計(CADesigner)；117期，1997年12月。 - 尹維銘，林盈達；『有線電視數據機21世紀領風騷』；電腦繪圖與設計(CADesigner)；115期，1997年11月。 - 楊東戍，歐陽廣文，林盈達；『無線區域網路發展趨勢漫談』；網路通訊；76期，1997年11月。 - 陳枝佑，林盈達；『WWW發展環境』；電腦繪圖與設計(CADesigner)；116期，1997年11月。 - 陳枝佑，林盈達；『WWW應用導覽』；電腦繪圖與設計(CADesigner)；115期，1997年10月。 - 徐玉青，林盈達；『擴張中的無線通訊版圖』；網路通訊；75期，1997年10月。 - 劉醇謨，林盈達；『網路電腦的多變面貌』；電腦繪圖與設計(CADesigner)；114期，1997年 9月。 - 林盈達，許乃斌；『第二代網際網路藍圖浮現』；網路通訊；74期，1997年9月。 - 歐陽廣文，林盈達；『概述IEEE 802.7之後的通訊標準』；網路通訊；70期，1997年 5月。 - 林盈達；『前瞻21世紀整合型NII（下）』；網路通訊；69期；1997年 4月。 - 吳文鐘，林盈達；『透視ATM網管MIB』；網路通訊；69期，1997年 4月。 - 楊東戍，林盈達；『網路驅動程式面面觀』；網路通訊；68期，1997年 2月。 - 吳上杰，林盈達；『網路多媒體遊戲開發』；電腦繪圖與設計(CADesigner)；107期，1997年 2月。 - 莊智強，杜張湧，林盈達；網路多媒體應用系列報導（八）『精彩的多媒體網路遊戲』；PowerMedia；22期，1997年 1月。 - 林盈達；網路多媒體應用系列報導（八）『Fun-On-Demand家庭多媒體互動式資訊服務』；PowerMedia；21期，1996年12月。 - 林盈達，陳枝佑；網路多媒體應用系列報導（七）『數位影音應用服務的制訂者—DAVIC』；PowerMedia；20期，1996年11月。 - 林盈達，徐玉青；網路多媒體應用系列報導（六）『多媒體資料量到底有多大』；19期，PowerMedia；1996年10月。 - 林盈達，徐玉青；網路多媒體應用系列報導（五）『檢視視訊、音訊標準及工具』；PowerMedia；18期，1996年 9月。 - 林盈達，張裕麟；網路多媒體應用系列報導（四）『搜尋視訊、音訊會議系統』；17期，PowerMedia；1996年 8月。 - 林盈達，林佳宏；『WWW的困境與展望』；PowerMedia；16期，1996年 7月。 - 林盈達，林佳宏；『前進爪哇島—完全佔領篇』；PowerMedia；15期，1996年 6月。 - 林佳宏，林盈達；『前進爪哇島—建立橋頭篇』；PowerMedia；14期，1996年 5月。 - 張裕麟，林盈達；『Internet上的多媒體應用工具』；PowerMedia；10期，1996年 1月。

表C302                                                                 共   頁  第   頁

六、研發成果智慧財產權及其應用績效：

（一）請將個人研發成果所產生之智慧財產權及其應用績效分為1.專利2.技術移轉3.著作授權
4.其他等類別，分別填入下列表中。如欄位不足，請自行加印填寫。

（二）填寫順序請依專利期間起始日排列，或技術移轉及著作授權之簽約日期排列。

1.專利：

請填入目前仍有效之專利。「類別」請填入代碼：(A)發明專利(B)新型專利(C)新式樣專利。

| 類別 | 專利名稱 | 國別 | 專利號碼 | 發明人 | 專利權人 | 專利期間 | 國科會計畫編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 傳輸系統之上行多重存取的控制方法 | 台灣 美國 | 825197, 6,031,844 | 林盈達 | 國科會 | 1997~2012 1999-2014 | NSC-86-2622-E-009-0006R |
| A | MPEG II Multiplexer | 台灣 美國 | 118923 | 林盈達 劉醇謨 | 國科會 | 2000-2008 | NSC-86-2622-E-009-006R |
| A | Optimal Ranging Method in Multipoint-to-Point Medium Access ControlMultipoint-to-Point Medium Access Control | 台灣 美國 | pending | 林盈達 林永松 尹維銘 | 國科會 |  |  |
| A | An Automated Method for Dynamic Test Acquization and Evaluation | 台灣 美國 | pending | 林盈達 魏煥雲 周倩 | 國科會 |  |  |
| A | One-to-Many Branch-and-Matching Pairing | 台灣 美國 | 126106 | 吳上杰 黃海陽 林盈達 吳文哲 | 工研院 | 2000-2009 |  |
| A | Scalable QoS Routing Methods | 台灣 美國 | pending | 林盈達 黃仁竑 許乃斌 | 國科會 |  |  |

2.技術移轉：

| 技術名稱 | 專利名稱 | 授權單位 | 被授權單位 | 簽約日期 | 國科會計畫編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPEGⅡ多工及解多工軟體 |  | 國科會 | 全陽科技 |  | NSC85-2622-E-009-006R |
| 有線電視網路之設計方法 |  | 國科會 | 全陽科技 |  | NSC86-2622-E-009-007R |
| 有線電視網路之串連與網際網路連結方法 |  | 國科會 | 全陽科技 |  | NSC86-2622-E-009-007R |
| 視訊多工器中根據時間標記之排程方法 |  | 國科會 | 全陽科技 |  | NSC86-2622-E-009-008 |
| 最佳化測距方法 |  | 國科會 | 全陽科技 |  | NSC86-2622-E-009-008 |
| 媒介存取控制中系統負載之預測方法 |  | 國科會 | 全陽科技 |  | NSC86-2622-E-009-008 |
| 產生績效：(可另紙繕寫) |  |  |  |  |  |

3.著作授權「類別」分(1)語文著作(2)電腦程式著作(3)視聽著作(4)錄音著作(5)其他，請擇一代碼填入。

| 著作名稱 | 類別 | 著作人 | 著作財產權人 | 被授權人 | 國科會計畫編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPEGII 之多工器與解多工器 | 2 | 詹釗明 林盈達 | 國科會 | 全陽科技 | NSC-86-2622-E-009-0006R |
| 目前績效：(可另紙繕寫)。 |  |  |  |  |  |

4.其他協助產業技術發展之具體績效

表C303                                                                 共   頁  第   頁

國際合作研究計畫資料表

一、基本資料：                                      　     申請條碼：

（一）國際合作研究計畫指與外國研究者進行合作研究，且與外國合作研究者有共同發表成果或申請專利之潛力之專題研究計畫。

（二）計畫建立透過本會雙邊協議為合作管道者，請配合年度公布之截止日提出申請；非本會雙邊協議下計畫，則請隨專題計畫申請截止日前一併提出。

（三）本計畫如屬國際大型方案計畫(Program Plan)或專題計畫(Project Plan)之子計畫，則請填寫該大型計畫之名稱於本表中

| 主持人姓名 |  |  | 申請單位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作國家 | □與單一國家合作，國家名稱： □與多國合作，參與國家數： 國名：1. 2. 3. 4. |  |  |  |
| 合作管道(雙邊協議內容請查詢本會國合處網頁) | - 主持人主動聯繫 - 本會主動推動 - 本會雙邊協議下計畫： 外國協議機構 |  |  |  |
| 外國合作計畫名稱 | 中文 |  |  |  |
|  | 英文 |  |  |  |
| 合作機構 | 中文 |  |  |  |
|  | 英文 |  |  |  |
| 外國合作計畫主持人 | 姓名（英文）： （中文）： 職稱（英文）：_______________________________________________ 電話：_______________傳真（Fax）：_____________E-mail：__________ |  |  |  |
| 合作研究性質(可複選) | □分工收集研究資料 □交換分析實驗或調查結果 □共同執行理論建立模式並驗証 □共同執行歸納與比較分析 □元件或產品分工研發 □其他 (請填寫) _______________________ |  |  |  |
| 合作研究方式(可複選) | □我方派員出國至對方參與研究 □國外人員來我國參與研究 □共同派員赴第三國 (地) 參與研究 □赴國外使用大型或貴重設施 設施名稱： ____________________________ 地 點： ____________________________ |  |  |  |
| 外國合作計畫核准情形 | □待核准 □已核准，核准機關（英文）： 核准經費 千元, 共 年 |  |  |  |
| 智財權約定情形 | □ 未約定 |  |  |  |
|  | 已約定(可複選) □共同發表成果 □共同申請專利 □技術移轉 |  |  |  |

表I001                                                                     共　頁　第　頁

二、國際合作研究計畫費用：

（一）本項費用以一年補助出國一次為原則，類別代號請依下述之分類代號填寫【A】【B】或【C】。

【A】申請補助博士後或博士生出國研究者；

【B】申請補助主持人或共同主持人出國者；

【C】雙邊合作協議下計畫，依規定申請補助分擔對方研究人員來台參與本計畫研究之差旅費者。

（二）若各出國人員之出國行程、停留國家地區城市有所不同，則請就各段行程之出國人員姓名一一填寫，以便計算生活費人次。

（三）出國費用請依本會「補助國際合作研究計畫出國人員費用標準」、「補助國外專家學者在台工作期間生活費標準」及本會雙邊科技合作協議規定計算。

（四）請將所列各項費用換算為台幣後，加總填入合計欄內，並填寫估算之匯率。說明欄中請列出詳細計算公式及與外國分攤方式。(匯率：______________________)

（五）多年期計畫申請案，請自行影印本頁【表I002】分年填列。（執行年度第___年）

| 研究人員姓名 | 參與本計畫之職務 | 類別代號 |  | 國家 | 城市 |  | 天數 | 具體工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 補 助 費 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助項目 | A類經費 |  | B類經費 |  |  | C類經費 |  | 說 明 |
| 交通費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表I002 　                                                     共 　　頁 　　第　　頁

三、國際合作研究計畫摘要說明：

（一）請精簡說明本計畫進行國際合作研究之必要性。

（二）請說明本計畫與外國合作計畫間之具體分工項目及內容，外國合作專題研究計畫亦請併同送審。

（三）本計畫如屬國際大型方案計畫(Program Plan)或專題計畫(Project Plan)之子計畫，請說明其大型方案或專題計畫之架構及本計畫在國際大型計畫中之定位。

（四）赴國外使用大型或貴重儀器設施者，請說明儀器設施名稱、設置機構、地點及使用此設施之必要性。

（五）每一出國人員請說明其出國或來我國執行本計畫之研究方法，使用設施及須完成之工作項目，與外國人或我國研究人員之合作或指導關係。

表I003                                                           共 　　頁 　　第　　頁